|  |  |
| --- | --- |
| **Nazwa projektu** | **„Przebudowa drogi powiatowej nr 2510C Helenowo - Cieślin – I**  **etap od km 4+650 do km 8+040 w miejscowości Sójkowo i Cieślin”** |
| **Nazwa Funduszu** | Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg |
| **Instytucja Zarządzająca** | Wojewoda Kujawsko-Pomorski |
| **Beneficjent** | Powiat Inowrocławski |
| **Cel projektu** | Planowana inwestycja ma na celu przebudowę drogi powiatowej. |
| **Okres realizacji rzeczowej zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu** | 23 czerwca 2021 r. – 31 maja 2022 r. |
| **Zakres rzeczowy** | Przedmiotem projektu jest przebudowa drogi powiatowej:  - zaprojektowano jezdnię asfaltową o szerokości do 6,00 m, chodnik, perony autobusowe, zjazdy asfaltowe i tłuczniowe oraz pobocza utwardzone tłuczniem kamiennym o szerokości 1,00 m.  - długość projektowanego odcinka drogi powiatowej: 3,390 km,  - klasa drogi: „L” (droga lokalna),  - jezdnia – szerokość do 6,00 m,  - obustronne pobocza 2 x 1,00 m,  - zjazdy – szerokość 5,00 m do 6,00 m,  - chodnik – szerokość 2,00 m i długości 335 mb,  - peron przystankowy – 2 sztuki – szerokość 1,50 m,  - remont przepustów,  - odbudowa rowów przydrożnych,  - wycinka drzew kolidujących z inwestycją,  - oświetlenie hybrydowe,  - przebudowa 5 skrzyżowań,  - projekt branży telekomunikacyjnej – budowa kanału technologicznego. |
| **Budżet projektu**  **wg wniosku o dofinansowanie** | Całkowita wartość projektu: 4 734 830,58 zł.  Dofinansowanie RFRD: 2 367 415,00 zł.  Wkład własny: 2 367 415,58. |
| **Kalendarium projektu** | 14 sierpnia 2021 złożenie wniosku o dofinansowanie projektu.  18 sierpnia 2021 r. - podpisanie umowy nr 11P/1/2021/RFRD o udzielenie dofinansowania ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.  23 czerwca 2021 r. - podpisanie umowy nr ZDP/32/2021 na wykonanie zadania.i 24 czerwca 2021 r. - podpisanie umowy nr ZDP/33/2021 na nadzór inwestorski związany z realizacją inwestycji.  16 grudnia 2021 r. – podpisanie aneksu umowy nr 11P/1/2021/RFRD o udzielenie dofinansowania ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. |

Opracowanie: Wydział Rozwoju, Planowania Inwestycji i Inicjatyw Europejskich Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu na podstawie wniosku o dofinansowanie projektu.