|  |  |
| --- | --- |
| **Nazwa projektu** | **„Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej w Kruszwicy**” |
| **Nazwa Programu** | Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiegona lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działanie 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotna i społeczną, Poddziałanie 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną, Schemat: Placówki opiekuńczo - wychowawcze i rodzinne domy dziecka w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. |
| **Instytucja Zarządzająca** | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego |
| **Beneficjent**  | Powiat Inowrocławski |
| **Cel projektu** | Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych na terenie Powiatu Inowrocławskiego poprzez zbudowanie placówki opiekuńczo-wychowawczej w Kruszwicy. Cele szczegółowe:* poprawa jakości infrastruktury społecznej,
* zwiększenie liczby miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu inowrocławskiego,
* obłożenie placówek opiekuńczo-wychowawczych z terenu Powiatu Inowrocławskiego zgodnie ze statutem jednostek,
* zapewnienie efektywnego systemu opiekuńczo-wychowawczego na terenie Powiatu Inowrocławskiego bez konieczności umieszczania podopiecznych poza granicami powiatu,
* utrzymanie liczby miejsc zamieszkania dla osób usamodzielniających się z terenu powiatu inowrocławskiego.
 |
| **Wskaźniki projektu** **zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu** | Produkty:* Liczba nowych lub zaadaptowanych budynków przeznaczonych na cele usług świadczonych na poziomie lokalnych społeczności - 1 szt.,
* Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami - 1 szt.

Rezultaty:* Liczba osób korzystających z nowych lub zaadaptowanych budynków przeznaczonych na cele usług świadczonych na poziomie lokalnych społeczności – 14 osób.
 |
| **Okres realizacji rzeczowej zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu** | Luty 2017 r. – Listopad 2019 r.W lutym 2017 r. zostały poniesione pierwsze wydatki na wykonanie dokumentacji projektowej.Zakończenie prac budowlanych – wrzesień 2019 r.  |
| **Zakres rzeczowy** | Przedmiotem projektu jest budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej w Kruszwicy wraz z niezbędną infrastrukturą oraz z zagospodarowaniem terenu wokół planowanego obiektu. Wybudowana placówka typu socjalizacyjnego zostanie przeznaczona dla 14 wychowanków. Inwestycja zostanie zlokalizowana w Kruszwicy, przy ul. Kasprowicza. Projektowany budynek placówki opiekuńczo-wychowawczej jest dwukondygnacyjny (w tym poddasze użytkowe), niepodpiwniczony. Obiekt podzielony będzie na dwie niezależne części: główna dla osób wymagających opieki, zlokalizowana od frontu obiektu, druga dla osób usamodzielniających się, zlokalizowana w tylnej części budynku, od podwórza. W ramach obiektu powstanie 7 pokoi dla wychowanków maksymalnie 2-osobowych. Parter budynku zostanie dostosowany do osób z niepełnosprawnościami (pokój, łazienka).W ramach projektu obok robót budowlanych zaplanowano działania informacyjno- promocyjne poświęcone realizacji projektu.W dniu 24 grudnia 2018 r. zawarto umowę z wykonawcą. Wartość brutto robót budowlanych wg Aneksu Nr 2 z 20 kwietnia 2020 r. do umowy na dofinansowanie projektu wynosi 1 368 116,07 zł.  |
| **Budżet projektu****wg Aneksu nr 2 do umowy o dofinansowanie projektu** | Całkowita wartość projektu: 1 418 357,27 zł Dofinansowanie UE (EFRR): 690 030,10 zł. Wkład własny: 728 327,17 zł. |
| **Kalendarium projektu** | 9 listopada 2017 r. - złożenie wniosku o dofinansowanie projektu.23 maja 2018 r. - podpisanie umowy nr WP-II-C.433.6.21.2018o dofinansowanie projektu nr RPKP.06.01.02-04-0045/17.24 grudnia 2018 r. - podpisanie umowy nr 285/2018 z wykonawcą – „INOHURT” Sp. z o.o. z siedzibą w Inowrocławiu. 28 czerwca 2019 r. - podpisanie Aneksu nr 1 do umowy o dofinansowanie.20 kwietnia 2020 r. - podpisanie Aneksu Nr 2 do umowy o dofinansowanie. |

Opracowanie: Wydział Rozwoju, Planowania Inwestycji i Inicjatyw Europejskich Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu, aleja Ratuszowa 38, 88-100 Inowrocław.