|  |  |
| --- | --- |
| **Nazwa projektu** | **„Termomodernizacja budynków placówek oświatowych na terenie Powiatu Inowrocławskiego – II etap”.** |
| **Nazwa Programu** | Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiegona lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym. |
| **Instytucja Zarządzająca** | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego |
| **Beneficjent**  | Powiat Inowrocławski |
| **Cel projektu** | Celem głównym projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej budynków placówek oświatowych na terenie Powiatu Inowrocławskiego.Cele szczegółowe:* poprawa izolacyjności termicznej ścian zewnętrznych i stropów/stropodachów,
* poprawa izolacyjności termicznej stolarki okiennej i drzwiowej,
* zwiększenie efektywności systemu centralnego ogrzewania oraz instalacji c.w.u.
 |
| **Wskaźniki projektu** **zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu** | Produkty:* Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków - 2 szt.,
* Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji 5 020,20 m2.

Rezultaty:* Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej [GJ/rok] – 1 611,98,
* Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych [kWh/rok] (CI 32) – 559 689,20,
* Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO2] (CI 34) – 134,33.
 |
| **Okres realizacji rzeczowej zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu** | 12 listopada 2019 r. – 31 marca 2022 r.  |
| **Zakres rzeczowy** | Przedmiotem projektu jest termomodernizacja następujących budynków placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Inowrocławski: budynek II Liceum Ogólnokształcącego w Inowrocławiu oraz budynek Zespołu Szkół im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy.Zakres prac termomodernizacyjnych w ramach projektu obejmuje:II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Inowrocławiu:1. Ocieplenie ścian zewnętrznych „nowej szkoły”,
2. Ocieplenie ścian zewnętrznych łącznika,
3. Ocieplenie ścian zewnętrznych piwnic w gruncie,
4. Ocieplenie stropu zewnętrznego nad przejazdem,
5. Ocieplenie stropodachu wentylowanego,
6. Montaż pompy cyrkulacyjnej i automatyki umożliwiającej programowanie czasów pracy instalacji cyrkulacji cieplnej wody użytkowej,
7. Modernizacja układu podmieszania pompowego oraz zamontowanie ciepłomierza.

Zespół Szkół im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy:1. Ocieplenie ścian zewnętrznych szkoły segment „A”,
2. Ocieplenie ścian zewnętrznych piwnic w gruncie w segmencie ”A”,
3. Ocieplenie ścian zewnętrznych szkoły segment „B”,
4. Ocieplenie ścian zewnętrznych łącznika i zaplecza sali gimnastycznej,
5. Ocieplenie ścian zewnętrznych piwnic w gruncie w segmencie „A”,
6. Ocieplenie stropu zewnętrznego nad przejazdem,
7. Wymiana okien na okna o współczynniku przenikania ciepła U=0,9 W/m2K,
8. Wymiana okien na sali gimnastycznej na okna o współczynniku przenikania ciepła U=0,9 W/m2K,
9. Wymiana luksferów na okna o współczynniku przenikania ciepła U=0,9 W/m2K,
10. Wymiana drzwi na drzwi o współczynniku przenikania ciepła U=1,3 W/m2K,
11. Montaż pompy cyrkulacyjnej i automatyki umożliwiającej programowanie czasów pracy instalacji cyrkulacji ciepłej wody użytkowej,
12. Wymiana instalacji centralnego ogrzewania.

W ramach projektu obok robót budowlanych zaplanowano działania informacyjno-promocyjne poświęcone realizacji projektu. |
| **Budżet projektu****wg wniosku o dofinansowanie** | Całkowita wartość projektu: 3 183 111,98 zł.Całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych: 3 138 099,09 zł.Dofinansowanie UE (EFRR): 2 567 011,64 zł. Wkład własny: 571 087,45 zł. |
| **Kalendarium projektu** | 20 maja 2020 r. - złożenie wniosku o dofinansowanie projektu. 12 października 2020 r. - podpisanie umowy nr UM\_WR.431.1.397.2020o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu „Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie Powiatu Inowrocławskiego – II etap” nr RPKP.03.03.00-04-0031/19. 1 lipca 2021 r. r. - podpisanie umowy nr 235/2021 na wykonanie prac termomodernizacyjnych w budynku II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Inowrocławiu, stanowiących cz. 2 zadania w ramach projektu, z Przedsiębiorstwem Budowlano-Montażowym „Budmont” Jarosław Zieliński z siedzibą we Włocławku. 20 lipca 2021 r. - podpisanie umowy nr 253/2021 na wykonanie prac termomodernizacyjnych w budynku Zespołu Szkół im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy, stanowiących cz. 1 zadania w ramach projektu, z Zakładem Ogólnobudowlanym Grinbud Dominika Sieszchuła z siedzibą w Gnieźnie.  |

Opracowanie: Wydział Rozwoju, Planowania Inwestycji i Inicjatyw Europejskich Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu na podstawie wniosku o dofinansowanie projektu.