|  |  |
| --- | --- |
| **Nazwa projektu** | **„Przebudowa drogi powiatowej nr 2523C Wierzchosławice-Szadłowice- na odcinku Skalmierowice-Szadłowice”** |
| **Nazwa Funduszu** | Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg |
| **Instytucja Zarządzająca** | Wojewoda Kujawsko-Pomorski |
| **Beneficjent**  | Powiat Inowrocławski |
| **Cel projektu** | Planowana inwestycja ma na celu przebudowę drogi powiatowej. |
| **Okres realizacji rzeczowej zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu** | 20 czerwca 2022 r. – 31 grudnia 2022 r.  |
| **Zakres rzeczowy** | Przedmiotem projektu jest przebudowa drogi powiatowej:- Roboty przygotowawcze,- Roboty rozbiórkowe,- Roboty ziemne,- Odwodnienie,- Podbudowy,- Nawierzchnie,- Roboty wykończeniowe,- Oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchy, - Elementy ulicy, - Zieleń drogowa, - Inwentaryzacja powykonawcza,- Nadzór inwestorski. |
| **Budżet projektu****wg wniosku o dofinansowanie** | Całkowita wartość projektu: 3 888 375,99 zł.Dofinansowanie RFRD: 1 944 187,00 zł. Wkład własny: 1 944 188,99 zł |
| **Kalendarium projektu** |  30 sierpnia 2021 złożenie wniosku o dofinansowanie projektu.  19 lipca 2022 r. - podpisanie umowy nr 5P/1/2022/RFRDo udzielenie dofinansowania ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.  20 czerwca 2022 r. - podpisanie umowy nr ZDP/34/2022 na wykonanie zadania.  21 czerwca 2022 r. - podpisanie umowy nr ZDP/36/2022 na nadzór inwestorski związany z realizacją inwestycji. Grudzień 2022 r. – zakończenie realizacji inwestycji. |

Opracowanie: Wydział Rozwoju, Planowania Inwestycji i Inicjatyw Europejskich Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu na podstawie wniosku o dofinansowanie projektu.